ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินการงานประจำปี  ๒๕๖๕

*********

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๒๖ (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างดำเนินงาน  แล้วเสนิผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป้นแผนดำเนินงาน  ทั้งนี้  ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสาสิบวัน

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๖ (๒)  จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เพื่อนำไปปฏฺบัติใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนจัดหาพัสดุแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหองตาดใหญา  และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nongtadyai.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔

จำรัส  พลรักษา

(นายจำรัส   พลรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่	1

บทนำ									 	  1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						  1

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน						  1

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน							  2

ส่วนที่ 	2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม						 	  6

บัญชีแผนการดำเนินงานประจำปี	2565 						  14

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ       .ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  นั้น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แผนการดำเนินงานนั้น เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผล และยังแสดงถึงความชัดเจนในการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี 2565  ฉบับนี้  เป็นแผนการดำเนินงานที่รวบรวมข้อมูลทุกส่วนราชการที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล      หนองตาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ท้ายที่สุดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาคม และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

(นายธีรพงษ์   แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   เป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ นั้น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ได้กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ

ดำเนินการจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ

4.ง่ายต่อการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

ส่วนที่ 2

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

ประจำปี พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบ  ผด. 01

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| 1.3 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 1.4 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 1.6 แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 1.9 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 1.10 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| 2.3 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 2.4 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 2.6 แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |
| 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |
| 2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 2.9 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 2.10 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| 3.3 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 3.4 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 3.6 แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |
| 3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |
| 3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 3.9 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 3.10 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| 4.3 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 4.4 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 4.6 แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |
| 4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |
| 4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 4.9 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 4.10 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| 5.3 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 5.4 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 5.6 แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |
| 5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |
| 5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 5.9 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 5.10 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| 6.3 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 6.4 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 6.6 แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |
| 6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |
| 6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 6.9 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 6.10 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| 7.3 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 7.4 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 7.6 แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |
| 7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |
| 7.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 7.9 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 7.10 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.ยุทธศาสตร์การเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 8.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| 8.3 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 8.4 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 8.6 แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |
| 8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  |  |
| 8.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 8.9 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 8.10 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| รวมทุกยุทธศาสตร์/ทุกแผนงาน |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง  สะพาน  ทางเท้า  ซุมประตู  ป้าย  รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา  และศาลาอเนกประสงค์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร (ตามแบบที่ทาง อบต.หนองตาดใหญ่กำหนด) พร้อมป้ายรายละเอียดโครงการ | 1,200,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแสบง หมู่ที่ 6 | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไท่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. (พร้อมป้ายโครงการ) | 187,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 459.00 ตร.ม. (พร้อมป้ายโครงการ) | 246,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาดใหญ่ หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. (พร้อมป้ายโครงการ) | 427,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง  สะพาน  ทางเท้า  ซุมประตู  ป้าย  รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา  และศาลาอเนกประสงค์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการหลังฝนถนนดี | ซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองตาดใหญ่ | 250,000 | หมู่ 1 – 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ประปา ฯลฯ | 30,000 | หมู่ 1 – 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองจะบก หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 494.00 ลบ.ม. | 380,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองตาดใหญ่ หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1100.00 เมตร หนา เฉลี่ยน 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 429.00 ลบ.ม. | 330,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส (ท่อเหลี่ยม) ลำห้วยโพนไผ่ บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 | ขนาดท่อเหลี่ยมกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 3 ช่อง หลังผิวจราจร กว้า 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร | 416,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการขยายขอบถนน คสล. บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 4 | ปริมาณงาน ถนน คสล. กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพหน้างานเดิม | 242,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง  สะพาน  ทางเท้า  ซุมประตู  ป้าย  รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา  และศาลาอเนกประสงค์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | ค่าจ้างเหมางานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลหนองตาดใหญ่ หมู่ 1-9 | 50,000 | หมู่ 1-9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสำรวจรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ หมู 1-9 | เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ให้ประโยชน์ ฯลฯ | 15,000 | หมู่ 1-9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ 9 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ 9 บริเวณบ้านหนองเทียมพัมนา ไปทางบ้านหนองจะบก ปริมาณงานขยายเขตเสาไฟฟ้า จำนวน 13 ต้น ระยะทาง 500 เมตร | 590,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.1  การสังคมเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์ จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสูงวัยสูงค่าสานภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 50,000 | ผู้สูงอายุ หมู่ 1-9 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าหนังสือเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 12,800 | ศพด. 4 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 108,800 | ศพด. 4 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ | 27,250 | ศพด. 4 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ | 19,200 | ศพด. 4 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.1  การสังคมเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์ จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็ฯค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน | 524,160 | จำนวน 4 โรงรียน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าอาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 133,120 | จำนวน 4 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 12,800 | ศพด. 4 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนบัสนุนสถานศึกษา | เพื่อจ่ายสนบัสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 329,280 | ศพด. 4 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ฯลฯ | 49,140 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ฯลฯ | 20,000 | ศพด. 4 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.1  การสังคมเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์ จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 20,000 | ผู้สูงอายุ หมู่ 1-9 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการเปิดโลกกว้างเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | 80,000 | จำนวน 5 ศูนย์ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้านยประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ | 10,000 | จำนวน 4 ศูนย์ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ฯลฯ | 1,092,000 | จำนวน 4 ศูนย์ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาน น้ำดื่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำของศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ฯลฯ | 5,000 | จำนวน 4 ศูนย์ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.1  การสังคมเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์ จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในด้านอาชากรรม โรดเอดส์การละเมิดสิทธิเด็ก ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาให่แก่บุตรพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ ฯลฯ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลหนองตาดใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในตำบลหนองตาดใหญ่ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ค่าถุงยัง ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่เสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตาดใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.3  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างฯลฯ | 80,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการตั้งด่านชุมชน ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัตเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการตั้งด่านชุมชน ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและระงับอัคคีภัย ฯลฯ | 40,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.5  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | วัสดุออกซิเจ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ๊อกซิเจ่นสำหรับรถกู้ชีพของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ | เพื่อจัด 1.ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน 2.ค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วัสดุช่วยเหลือทางการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิต สำหรับกู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ | 80,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ | เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ฯลฯ | 140,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินจ้างเหมาบริการให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่และบุคคลภายนอก | 336,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสัตบ์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการป้องงับและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.5  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 180,000 | หมู่ที่ 1 -9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ละบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเริมประชาธิปไตยในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการนำยาเสพติตเข้ามาในพื้นที่และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่วงเริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.7  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชน ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.8  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประเพณีเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปกรณ์ ฯลฯ | 50,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมสีดา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในอำเภอสีดา | 15,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารสาร นิตยสารรายสัปดาห์ ฯลฯ | 180,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 35,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ | 30,0000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ | 500,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าใช้จ่ายเพื่อการตามภารกิจการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเทิดประเกียรติ และแสดงออกถึงคาวามจงรักภักดี ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ | 200,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการวันท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทิทรรศการ ค่าอาหารฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซม วัสดุสำนักงานเช่น โต๊ะ ตู้ ฯลฯ | 40,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็ฯค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ ปากกา ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัเซื้อไฟฟ้าและวิทยุ | 5,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร | 5,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาแก่บุตรส่วนพนักงานส่วนตำบล และแก่บุตรผู้บริหาร ฯลฯ | 40,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/ประจำ | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาของบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม ฯลฯ | 5,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ | 40,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็ยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่อ น้ำมันเบนซิน เครื่องพ่นหมอกควันเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ | 80,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพทาอจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล น้ำดื่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อราชการสำนักงาน อบต. | 5,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ค่าบริการไปรษณย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ฯลฯ | 1,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงาน ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ | 5,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบีบยฝึกอบรม ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเดินทางไปราชการหรืออบรม ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษี | 40,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี เม้าส์ หมึก ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษสีโปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม และอื่นๆ ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น น้ำหมึก และค่าจัดซื้อโปรแกม คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้งกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ | 15,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 34 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลในกองสวัสดิการ ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์อื่น ให้ใช้งานได้ตามปกติ เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะ ฯลฯ | 5,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาขิงพนักงานฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | วัสดุจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานจราจร แผงกั้น หรือ อื่นๆ ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล ผู้ช่วยนายช่างโยธา ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ | 54,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 41 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่งกริงแสง ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตาไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าเช่าตู้ ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดวารสาร นิตยสารสัปดาห์/รายเดือน ค่เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | วัสดุโฆษณ์และเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษสีโปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงาน อบต. และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขิงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ฯลฯ | 100,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด | 132,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แปรง ไม้กรวดน้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน แก้ว ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 49 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ ซอง ธงชาติ ฯลฯ | 80,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริการงานบุคคล งานสาธารณะสุข ค่าซื้อวารสาร ฯลฯ | 180,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | เพื่อเป็นค่ารองรับ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย ฯลฯ | 35,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ค่าครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนย์ส่วนกลาง รถก้ชีพฯ รถจักยานยนต์ ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อร้าง ฯลฯ | 50,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล ผู้ช่วยนายช่างโยธา ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ | 54,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 56 | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) | เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเนกรณีพิเศษ ฯลฯ | 160,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ค่าเช้าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ ฯลฯ | 100,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ค่าวัสดุ | เพื่อเป้นค่าจ่ายในการซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตบลหนองตาดใหญ่ ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป้นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ประจำสำนักงานของกองการศึกษา ปากกา ดินสอ ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ หม้อ ถาดหลุม ถ้วยชาม ฯลฯ | 678,280 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่านเอกสาร ค่ารับวารสาร ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ | 2,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 63 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียบฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรณีพิเศษสำหรับพนักงาน ครู ลูกจ้าง พนักงานลูกจ้าง ฯลฯ | 143,370 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ฯลฯ | 72,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ค่าบริหการไปรษณีย์ | ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ พื่อจ่ายเป็นค่าไปรณีย์ ฯลฯ | 1,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ ฯลฯ | 40,600 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ที่กำหฟนด ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 70 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนราชอาณาจักร หรือ ไปอบรม สัมมนาของพนักงาน ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ค่าใช้จ่ายในการอมรสัมมนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงาน กองช่างของ อบต.หนองตาดใหญ่ ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ประจำสำนักงานของกองช่าง กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ | 40,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปวัดสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ | 80,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ค้อน ตะปู ปูนซี เมน ฯลฯ | 30,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม และอื่นๆ ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเปผ็นค่าจัดซวื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แผ่นกรองแสง เมาส์ ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของราชการฯลฯ | 250,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.2  การพัฒนาเทคโนโลยี  และบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ | 25,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลัการบริการบ้านเมืองที่ดี

3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด่นกฎหมาย ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน | เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร อบต. สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ | 200,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

4.1  การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับตำบล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ Big cleaning day | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big cleaning day | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับเกรดบ่อขยะภายในตำบลหนองตาดใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเกรดบ่อขยะภายในตำบลหนองตาดใหญ่ หมู่ 1-9 | 30,000 | หมู่ 1-9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

4.2  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  การใช้ประธยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมเนื่องมาจากพระราชดำรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้ การณรงค์ ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองสวัสดิการ ฯ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ (ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองสวัสดิการ ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าตามโครงการอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น | 10,000 | อบต.หนงอตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

5.1  การพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นอาหาร เครื่อง ค่าวิทยากร ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

6.1  สนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณ  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการวันท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทิทรรศการ ค่าอาหารฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประเพณีวันลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 80,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรคุณรรม ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทิทรรศ ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณื ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 10,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองตาดใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |